СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.08.2017  № 365/40

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

Заслушав информацию «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов по Лотошинскому муниципальному району», Совет депутатов Лотошинского муниципального района

р е ш и л:

- Принять к сведению информацию «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов по Лотошинскому муниципальному району» (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации Лотошинского муниципального района  Арсенихина А.С.

Председатель Совета депутатов

Лотошинского муниципального района                                             Р.Н. Смирнов

Глава Лотошинского

муниципального района                                                               Е.Л. Долгасова

В Е Р Н О:

Разослать: депутатам – 15 экз., Арсенихину А.С., КЧС Лотошинского  муниципального района, отделу  по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи,  прокурору Лотошинского района, в дело.

Приложение

к решению Совета депутатов                    Лотошинского муниципального района

от 24.08.2017 № 365/40

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов по Лотошинскому муниципальному району

- Структура жилищно-коммунального хозяйства, на территории муниципального образования

| № п.п. | Наименование структурного подразделения | Единица измерения | Количество | Примечания, подготовлено к ОЗП на 01.08.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Котельные всего | шт./мощн. | 24 | 14 |
|  | В том числе высокого давления | шт./мощн. | 19 | 14 |
| 2. | Центральные тепловые пункты (ЦТП) | шт. | 1 | 0 |
| 3. | Тепловые сети | км. | 59,7 | 33,9 |
| 4. | Количество предприятий теплоснабжения | шт. | 1 | 1 |
|  | из них МУП | шт. | - | - |
| 5. | Обслуживающий персонал: по штату/в наличии | чел. | 235/147 | - |
| II. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6. | Водопроводные насосные станции (ВНС) | шт. | 5 | 3 |
|  | В том числе артезианских скважин | шт. | 29/21 | - |
| 7. | Резервуары запаса чистой воды (РЧВ) | шт./м.куб. | 2 | 2 |
| 8. | Сети водоснабжения | км. | 58,4 | 41 |
| III. Водоотведение |  |  |  |  |
| 9. | Канализационные насосные станции (КНС) | шт. | 18 | 12 |
| 10. | Очистные сооружения (ОС) | компл. | 10 | 6 |
| 11. | Сети канализации всего | км. | 66 | 42 |
|  | В том числе, напорные | км. | 19 | 19 |
| 12. | Количество предприятий ВК | шт. | 1 | 1 |
|  | Из них МУП | шт. | - | - |
| 13. | Обслуживающий персонал ВК: по штату/в наличии | чел. | 69/50 | - |
| IV. Электроснабжение |  |  |  |  |
| 14. | Питающие центры ОАО «МОЭсК» (220, 110 КВ) | шт./мощн. |  |  |
| 15. | Трансформаторные подстанции (ТП – 6-10 КВ) | шт./мощн. | 421 | 421 |
| 16. | Электрические сети всего | км. | 906 | 906 |
|  | В том числе, воздушные | км. | 906 | 906 |
| 17. | Обслуживающий персонал: по штату/в наличии | чел. | 18/9 | - |
| V. Резервные источники электроснабжения |  |  |  |  |
| 18. | Дизельные электростанции (ДЭС) всего | шт./мощн. | 4/230 | 4 |
|  | В том числе передвижные | шт./мощн. | 2/160 | 2 |
| VI. Жилой фонд |  |  |  |  |
| 19. | Жилые дома (МКД) | шт./кв.м | 221 | 109 |
|  | Общая площадь | кв.м | 234306,88 | - |
|  | Отапливаемый объём | куб.м | 917402,3 | - |
| 20. | ТСЖ | шт. | - | - |
| 21. | Управляющие компании | шт. | 1 | 1 |
| 22. | Обслуживающий персонал: по штату/в наличии | чел. | 144/99 | - |
|  | В том числе технических специальностей (слесаря, сварщики и т.п.) | чел. | 21 | - |
| VII. Финансирование |  |  |  |  |
| 23. | Запланировано выделение денег на подготовку к ОЗП | млн. руб. | 10,1 | 3,2 |
|  | В т.ч. на закупку основного и резервного топлива | млн.руб. | 0,1 | 0,1 |

- Выполнение организационных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года.

В Лотошинском муниципальном районе услуги по теплоснабжению, водоснабжению населения и объектов социальной сферы, а также водоотведению и оказанию жилищных услуг выполняет одно предприятие – МП « Лотошинское ЖКХ».

Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.04.2017г. № 553 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Лотошинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года» утвержден комплексный план, включающий в себя перечень основных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018  года не только объектов жилищно-коммунального хозяйства, но и объектов социальной сферы (медицинские учреждения, объекты культуры, молодежи и спорта, объекты образования).

Тем же постановлением главы муниципального района определен Состав  комиссии по контролю за подготовкой и проведением отопительного сезона приемке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, котельных, проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей.

Организована работа объединенной диспетчерской службы, разработаны схемы оповещения на случай возникновения аварийной ситуации и схема взаимодействия предприятий и организаций.

Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.04.2017г. №436 утвержден План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, водоснабжения службы ЖКХ на территории Лотошинского муниципального района  с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

В Лотошинском муниципальном районе находится 24 котельных, из них 23 работают на газу и одна на жидком топливе.

РТХ (резервно-топливное хозяйство) на территории района нет, технологический процесс работающих на газу котельных не предусматривает переход на другой вид топлива.

При проведении мероприятий по профилактике и ремонту оборудования проводится ревизия установок химводоочистки, которые на сегодняшний день находятся в рабочем состоянии. На котельных создан необходимый запас химреагентов.

- Выполнение плановых инженерно-технических мероприятий в соответствии с комплексным планом (вся информация приводится на момент проведения выездного совещания).

По объектам теплоснабжения:

Информация по графикам и срокам отключений потребителей по ГВС представлена  отдельным файлом.

По источникам тепловой энергии:

- Количество котельных, работающих на газе-23 жидком топливе-1;

- Количество отключенных объектов по причине задолженности-0 ед.

- Размер задолженности. Принимаемые меры по погашению задолженности.-13,9млн.руб., из них 5,8 млн.руб. «Газпромежрегионгаз», 3.6млн.руб. «Мособлгаз» за транспортировку газа, 4,5 млн.руб. за электроэнергию. Погашение задолженности идет в соответствии с графиками.

- Выполнение следующих ремонтных (профилактических) работ  (перечислить наиболее значимые: по котлам, по газовому оборудованию, по насосному оборудованию).

- Проведены работы по подготовке установок химводоподготовки, создан необходимый запас химреагентов.

- Проведена заготовка запасов основных видов топлива: Заключен контракт на поставку топлива, так как нет собственной емкости для хранения.

По тепловым сетям:

- Проведено гидравлических испытаний:

- На 19 котельных тепловых сетях протяжённостью 54900 м.п. (109800 м в однотрубном исчислении), что составляет 100 % от плана;

- Планируется заменить 2400 п.м трубопроводов следующих диаметров:  D=50 мм  L=695 п.м;  D=70 мм  L=605 п.м; D=80мм L=190п.м;D=100мм L=330п.м;D=150мм L=520п.м;D=200vv L=60п.м.., что составит 2,2% от общего количества тепловых сетей.

- Планируется к восстановлению тепловой изоляции на теплопроводах воздушной прокладки D1=50 мм  L1=352 п.м,  D2=80 мм  L2=462 D2=150мм. L2=325п.м,D2=200мм L2=116п.м.,D2=250мм L2=400 п.м. Фактически восстановлено:-

- Все акты гидравлических испытаний оформлены.

- В период 2015-2016 года 26.8 км. тепловых сетей оформлена в собственность района.

По объектам электроснабжения:

В данном разделе необходимо озвучить мероприятия по обеспечению устойчивого электроснабжения объектов коммунального назначения:

Эксплуатацию и ремонт объектов энергетического хозяйства осуществляет Лотошинский РЭС Западных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК». Все объекты полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду, в том числе электрические сети в количестве 906 км, трансформаторные подстанции в количестве 421 единица.

В МП «Лотошинское ЖКХ» имеются  передвижные резервные источники электроснабжения марки АД-60С мощностью 60 кВч, и АД-100С-Т400 мощностью 100 кВт.

По объектам водоснабжения и водоотведения:

Большая проблема с обеспечением  качественной питьевой водой на территории Лотошинского муниципального района заключается в следующем:

- техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии.  Артезианские скважины и их  инженерные коммуникации работают со сверхнормативным сроком службы. Оборудование насосных  станций подъема морально и физически устарело и износилось.

- Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг поставляемых потребителям.

- Из всех  действующих  очистных сооружений самое крупное производительностью 3200 тыс.куб.м./сут., которое обслуживает  районный центр п.Лотошино и   находится  в д.Новошино,  работает с большой перегрузкой. Данное очистное сооружение требует реконструкции и модернизации.

- В настоящее время необходима реконструкция водозаборных узлов с устройством станций очистки  питьевой воды в д.д. Введенское, , Торфяной, Монасеино  ориентировочно на сумму более  15 млн. рублей.  Так как водопроводные и канализационные  сети имеют  более 60% износа, необходим капитальный ремонт водопроводных сетей стоимость которого по предварительной оценке примерно 91 млн. рублей, и капитальный ремонт канализационных сетей на 20 млн. 600 тыс. рублей.

Не менее сложной остается проблема в населенных пунктах Лотошинского муниципального района по водозаборным узлам, которые строились сельскохозяйственными предприятиями. В настоящее время двадцать три объекта на территории района принадлежат сельскохозяйственным предприятиям. Техническое состояние данных объектов неудовлетворительно, так как сельскохозяйственные предприятия хозяйственную деятельность в отношении своей собственности не ведут, ремонтом и техническим обслуживанием не занимаются, сети на 85-90% обветшали, ВЗУ выходят из строя. (Так же по четырем ВЗУ собственника установить не удалось.)

В настоящее время администрация Лотошинского муниципального района ведет переговоры с собственниками данного имущества по вопросу передачи объектов в муниципальную собственность. Собственники отказываются безвозмездно передавать вышеуказанное имущество.

В этой связи ежегодно качество воды ухудшается, повышается содержание уровня железа, объекты приходят в негодность.

Администрация района не вправе финансировать восстановительные работы.  Единственная возможность повысить качество воды для вышеуказанных населенных пунктов представляется только за счет внебюджетного финансирования.

Проведена плодотворная работа по возвращению имущественного комплекса ЖКХ в район.

22 марта 2016 года Арбитражным судом Московской области вынесено решение об удовлетворении требований Администрации Лотошинского муниципального района к ООО «Лотошино Инвест», ООО «Газкомсервис», ООО «Топливно-жилищно эксплуатационная компания», ООО «Юридическая проектная компания». 13.07.16 решение вступило в законную силу. Данным решением признаны недействительными и отменены все договоры купли-продажи в отношении как движимого, так и недвижимого имущества ЖКХ, договоры ипотеки.

Признано право собственности муниципального образования «Лотошинский муниципальный район Московской области» на всё имущество, включая земельные участки под объектами недвижимости.

В этой связи Администрацией Лотошинского муниципального района в настоящее время проводится активная работа по оформлению в муниципальную собственность объектов тепло-водоснабжения и водоотведения.

По жилому фонду и объектам социальной сферы:

Подготовлены к отопительному периоду:

185 МКД общей площадью 186647 кв. м, что составляет 83,7 % 
от общего количества домов и 80,1 % от их общей площади, паспорта готовности оформлены и представлены.

Договора с ресурсоснабжающими организациями на теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы заключены 
в полном объёме; 
договора на электроснабжение и топливообеспечение теплоснабжающих организаций заключены.

- Составлена дорожная карта по оснащению МКД общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных услуг.

В целом по всем направлениям:

На 1 сентября будут  проведены работы по подготовке 18 котельных для пробных топок что составляет 75 % от запланированных.

Для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ 
в эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организациях создан необходимый запас материально-технических ресурсов.

4. Выполнение организационных и контрольных мероприятий.

Проведено 7 противоаварийных тренировок с эксплуатационным персоналом коммунальных сооружений, что составляет 92 % от количества запланированных тренировок. Эксплуатационный персонал обучен, проверка знаний проведена, и допущен к самостоятельной работе.

Проведено 2 практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций 
на коммунальных сооружениях с привлечением спасательных, противопожарных  и противоаварийных подразделений министерств и ведомств, расположенных на территории муниципального образования.

Оснащение бюджетных потребителей коммерческими приборами учета потреблённых ресурсов проведено в 2016 году, фактическое выполнение плана составило100 %.

Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности представлены 
в рабочую группу министерства ЖКХ и прилагается отдельной справкой 
к настоящему докладу.

Проверка хода подготовки к отопительному сезону и порядок оценки готовности организованны следующим образом, проводятся выезды на объекты, каждые две недели проводятся заседания штаба по подготовке к ОЗП 2017/2018гг., при этом проходит заслушивание ответственных лиц управляющей  и ресурсоснабжающей организации, а также начальника отдела по ЖКХ.

Статистические данные по форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» представлены вовремя в соответствии с графиком.

Еженедельно на планерном заседании руководителями МП «Лотошинское ЖКХ» докладывается информация о подготовке к отопительному периоду.

Работа по представлению сведений по подготовке объектов к зимнему периоду эксплуатации проводится, информирование организовано путём представления материалов через сайт Лотошинского муниципального района , городского поселения Лотошино, газету «Сельская новь».

Основными проблемными вопросами при подготовке Лотошинского муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2017/2018 являются:

-Аварийное состояние котельной  на территории ГБУЗ  МОПБ-12

- Необходима реконструкция котельных, ввиду того что на  80% котельных КПД ниже 70%,что является недопустимым для газовых котельных. Очистные сооружения  плохо справляются с объемом сбрасываемых фекальных стоков, поэтому срочно необходима реконструкция, что требует  более 200 млн. рублей вложений и долгосрочная целевая программа, так как обращения в Министерство Экологии и Министерство ЖКХ Московской области результата не дали.

- В настоящее время  необходим капитальный ремонт жилого фонда с заменой внутренних инженерных сетей и реконструкцией кровель.  Остается большим процент ветхих тепловых, канализационных и водопроводных сетей, износ которых более 70%, что также является недопустимым

Для решения этих проблем и выполнения мероприятий по подготовке к наступающей зиме в нашем муниципальном образовании сделано (планируется к выполнению) следующее:

- Выполняются работы по замене за счет средств МП «Лотошинское ЖКХ».

ВЫВОД: Готовность жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерных сетей муниципального образования к 15.09.2017 г. будет обеспечена на 100%