О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Руководствуясь п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района», в целях приведения в соответствие с объемами финансирования муниципальной программы,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017г. №965 (с изменениями от 21.03.2018 №294, от 31.05.2018 №571, от 03.09.2018 №946, от 27.11.2018 №1267, от 29.12.2018 №1485, от 12.04.2019 №323, от 12.07.2019 №622, от 18.10.2019 №952) изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа Лотошино и опубликовать в газете «Сельская Новь».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Лотошино В.А.Попова.

Глава городского округа Лотошино				                       Е.Л. Долгасова

В Е Р Н О:

## Разослать: Попову В.А. Шагиеву А.Э., ФЭУ-2 экз., отделу по экономике и 	перспективному развитию, контрольно-счетной палате, отделу по жилищно-	коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи,  ГАУ МО 	«Лотошинское информагентство»,  прокурору  Лотошинского района, в дело.

| Приложение Утверждена Постановлением Главы Городского округа Лотошино №1311 от 31.12.2019 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района курирующий вопросы дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса, Повышение качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Пассажирский транспорт общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Всего, в том числе по годам: | 271 241,2 | 38 688,6 | 77 738,1 | 65 696,7 | 63 339,8 | 25 778,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 30 209,3 | 15 200,0 | 15 009,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 207 103,3 | 23 488,6 | 51 722,8 | 53 991,3 | 52 122,6 | 25 778,0 |  |
| Средства бюджета поселений | 33 928,6 | 0 | 11 006,0 | 11 705,4 | 11 217,2 | 0 |  |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, (%) |  | 85 | 90 | 91 | 91,5 | 93 |  |
| 2019 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % |  | 69,48 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2018 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лотошинского муниципального района |  | 137,7 | 161 | 161 | 161 | 161 |  |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  | 61,3 | 60,3 | 59,3 | 58,2 | 57,6 |  |
| Протяженность обслуживаемой по содержанию сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района |  | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |  |
| 2019.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения(при наличие объектов в программе),км/пог.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района, в общей численности населения Лотошинского муниципального района |  | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,17 |  |
| Подпрограмма 3 « Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) км/ тыс.кв.м |  | * | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 ДТП- снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения На дорогах регионального значения На дорогах муниципального значения на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения |  | 18,23 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |  |
| Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) |  | 9032 | 9182 | 9332 | 9482 | 9632 |  |
| Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) |  | 8898 | 9050 | 9170 | 9330 | 9570 |  |
| Нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования |  | 7108 | 7252 | 7900 | 7920 | 7970 |  |
| 2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Внедрение ГЛОНАСС - степень внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС |  | 96,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2019.Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) машиноместа |  | 34 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |

1. Характеристика проблемы и прогноз развития дорожно-транспортного комплекса с учетом реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее -  Программа) в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района»  и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Лотошинского муниципального района в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Лотошинского муниципального района. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Основу транспортной инфраструктуры Лотошинского муниципального района составляют автомобильные дороги. На территории Лотошинского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г. насчитывается 456,7 км автомобильных дорог, из них в государственной собственности Московской – 319 км, в муниципальной собственности - 137,7 км.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса Лотошинского муниципального района не соответствует потребностям социально-экономического развития района.

На территории Лотошинского муниципального района общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 137,7 км, из них 49,3% не отвечают нормативным требованиям.  Более 50 км дорог бесхозяйные, в ближайшее пятилетие необходимо провести работу по    инвентаризации и постановке на баланс данных дорог которые ранее были собственностью сельскохозяйственных предприятий.

9 населенных пунктов, где проживает 103 человека, не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром, в связи с тем, что дороги областного значения, куда должен ходить автобус не отвечают нормативным требованиям.

Для открытия новых автобусных маршрутов к населенным пунктам, где проживает от 60 до 100 человек, а в летний период до 150 человек жителей, не имеющих автобусного сообщения, необходимо строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Плохое состояние дорог создает трудности в работе транспорта общего пользования, обслуживания населенных пунктов медицинской и пожарной помощью и не соответствует современным нормам и требованиям к дорогам и условиям проживания населения.

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Лотошинского муниципального района в рамках Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить устойчивое функционирование дорожно-транспортного комплекса и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Лотошинского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем социально-экономического развития Лотошинского муниципального района на период до 2022 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм Программы или осуществления муниципальных функций.

Целью муниципальной Программы является обеспечение нормативных качеств улично-дорожной сети, обеспечение комфортной среды проживания граждан.

Основные задачи Программы, направленны на достижение поставленных целей:

- развитие и совершенствование маршрутной сети;

- снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;

- обеспечение нормативных качеств дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования;

- проведение мероприятий по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- строительство автомобильных дорог общего пользования

- 3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

Программа включает в себя четыре подпрограмм:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования (приложение № 1 к Программе);

2. «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (приложение № 2 к Программе);

3. «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» (приложение № 3 к Программе);

4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» (приложение № 5 к Программе);

Выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

- 4. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

Особенностью Программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности дорожно-транспортного комплекса Лотошинского муниципального района.

Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов на строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования; совершенствование маршрутной сети общественного транспорта; повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

Планируемые результаты от реализации Программы – достижение всех целей и задач, поставленных в программе и подпрограммах.

- 5. Финансирование Программы

Финансирование Программы планируется с использование бюджетов Московской области, бюджета Лотошинского муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав Лотошинского муниципального района, а также с привлечением внебюджетных источников.

- 6. Контроль и отчетность при реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Лотошинского муниципального района.

Отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 № 1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

7.Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации

Муниципальной программы

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения |
| --- | --- |
| 1. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, (%) | Алгоритм определения значений целевых показателей рассчитывается как процентное соотношение количества маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам к количеству пассажиров, оплативших свой проезд посредством ЕТК в общем количестве платных пассажиров на отчетный период. Оценивается динамика увеличения доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года на территории муниципального образования. Рассчитывается по формуле: ∆T= 1- Tк / Tо , где: Tк – количество поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт. T - общее количество оплаченных пассажирами поездок |
| 2. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года, (%) | Алгоритм определения значений целевых показателей рассчитывается как процентное соотношение количества маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам к количеству маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в общем количестве маршрутов регулярных перевозок на отчетный период. Оценивается динамика увеличения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года. Рассчитывается по формуле: ∆P= 1- Pк / Pо , где: Pк – количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам . P - количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок |
| 3.Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Лотошинского муниципального района, кв.м. | Алгоритм определения значений целевого показателя: как разница между фактическим значением площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в ненадлежащем состоянии и объемом ремонтных работ в отношении площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние на конец отчетного года. Единицы измерения: квадратный метр (кв.м). Оценивается динамика изменения площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенние в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципальных образований. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: ∆S = Sн - Sо, где: Sн – общая первоначальная площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующая нормативному состоянию. Sо – общая площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующая нормативному состоянию по итогам использования субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципальных образований на конец отчетного периода |
| 4.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Лотошинского муниципального района, тыс.кв.м | Оценивается динамика изменения площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципальных образований. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: ∆S = Sн - Sо, где: Sн – общая первоначальная площадь поверхности автомобильных дорог, соответствующая нормативному состоянию. Sо – общая площадь поверхности автомобильных дорог, соответствующая нормативному состоянию по итогам использования субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципальных образований на конец отчетного периода |
| 5.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лотошинского муниципального района | Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на начало отчетного года. Источник данных: Форма статистического наблюдения № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». |
| 6.Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | Показатель определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дне. норм= Оценивается доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: ∆L = (Lо - Lн)/Lо*100% , где: Lн – протяженность автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние за отчетный период. Lо – общая площадь протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования. |
| 7.Протяженность обслуживаемой по содержанию сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района | Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на начало отчетного года. Источник данных: Форма статистического наблюдения № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». |
| 8.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 9.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог | Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог Рассчитывается по формуле: L = Lно - Lп, где: Lно – общая протяженность автомобильных дорог местного значения в том числе и в результате строительства новых автомобильных дорог за отчетный период. Lп - первоначальная протяженность автомобильных дорог местного значения |
| 10.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лотошинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог | Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. Рассчитывается по формуле: L = Lорн - Lпн, где: Lорн – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог за отчетный период. Lпн - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на начало отченого периода |
| 11.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района, в общей численности населения Лотошинского муниципального района | Расчет показателя: Dн= (Чнас - Чим / Чнас)*100 где: Dн – доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района); Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек); Чим – среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа (муниципального района) (человек). Населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3-х километров от автобусной остановки и (или) железнодорожной станции, относится к обслуживаемому пункту. Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как разница между фактически существующими населенными пунктами, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области и количеством населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области за отчетный период. Единицы измерения: единица. Источник данных: Форма статистического наблюдения № 2-ДГ «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам показатель определяется как отношение населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), к среднегодовой численности постоянного населения городского округа (муниципального района), выраженное в процентах. Д = где: Д - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), процентов; Чбс - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), чел; Ч - численность населения муниципального образования, чел. |
| 12. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск), (количество погибших на 100 тыс. населения) | Оценивается динамика смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа Химки Московской области. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: К = (Kп * 100 000) / S, где: Кп - Количество погибших в в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа; S - количество жителей муниципального обрзования; |
| 13. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) | Оценивается динамика изменения нехватки парковочных машино- мест на парковках общего пользования городского округа Химки Рассчитывается по формуле: D = (Nн - Nо) / Nн * 100% , где: Nн = H * S / 1000 , где: H - норматив градостроительства, соответствующий норме в 420 машиномест на 1000 жителей; S - количество жителей муниципального обрзования; Nо - Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования. |
| 14.Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) | Закладывается динамика планового изменения количества парковочных мест на парковках общего пользования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nн = H * S / 1000 , где: H - норматив градостроительства, соответствующий норме в 420 машиномест на 1000 жителей; S - количество жителей муниципального обрзования; Nо - Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования. |
| 15. Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) | Оценивается динамика изменения количества парковочных мест на парковках общего пользования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nо = Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования. |
| 16. Протяженность веломаршрутов, (км) | Оценивается динамика изменения общей протяженности веломаршрутов на территории муниципального образования. Методика расчета показателя: Sв = общая протяженность веломаршрутов на территории муниципального образования, выраженная в километрах. |
| 17.Нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования | Оценивается динамика изменения количества парковочных мест 420 м/м на 1000 чел. |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Указатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100% С р - процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.* Рдв (регулярность движения) — отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), "ОМСу, у которых нет муниципальных маршрутов, рейтингуются по смежным межрегиональным и межмуниципальным маршрутам на территории муниципальных образований. |
| 18.Выполнение программы «Удобная парковка» | Оценивается динамика изменения количества парковочных мест 420 м/м на 1000 чел. |

Форма планируемых результатов муниципальной программы

- «Содержание и развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Повышение доли поездок, оплачиваемых с использованием единых транспортных карт, в общем количестве пассажирских поездок на конец года |  |  | Показатель 1 2019 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 50 | 85 | 90 | 91 | 91,5 | 93 |
|  |  |  |  | Показатель 2 2019 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | % | 69,48 | 69,48 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2018 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 Сокращение доли муниципальных дорог ,не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  | Бюджет Московской области | Показатель 3 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лотошинского муниципального района | км | 130,7 | 137,7 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  | Задача 2 Обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования |  | Бюджет Московской области | Показатель 4 Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | км | 65 | 61,3 | 60,3 | 59,3 | 58,2 | 57,6 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лотошинского муниципального района | км | 130,7 | 137,7 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  | Задача 3 Строительство автомобильных дорог общего пользования |  | Бюджет Московской области | Показатель 6 2019.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения(при наличие объектов в программе),км/пог.м | км/пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района, в общей численности населения Лотошинского муниципального района | % | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,17 |
| Подпрограмма 3 « Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 Проведение мероприятий по текущему ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | Показатель 8 2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/ тыс.кв.м | * | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1. Сокращение дорожно-транспортного травматизма, Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети |  |  | Показатель 9. 2019 ДТП- снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения На дорогах регионального значения На дорогах муниципального значения на частных дорогах | количество погибших на 100 тыс. населения | 7,67 | 18,23 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
|  |  |  |  | Показатель 10. Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Единиц | 8898 | 9032 | 9182 | 9332 | 9482 | 9632 |
|  |  |  |  | Показатель 11. Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Единиц | 8870 | 8898 | 9050 | 9170 | 9330 | 9570 |
|  |  |  |  | Показатель 12. Нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования | Ед. | 7108,5 | 7108,5 | 7252 | 7900 | 7920 | 7970 |
|  |  |  |  | Показатель 13. 2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 14. Внедрение ГЛОНАСС - степень внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | % | 96,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 15. 2019.Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | машиноместа | * | 34 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| Паспорт подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  | Повышение доли поездок, оплачиваемых с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплачиваемых пассажирами поездок на конец года, (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация Лотошинского муниципального района | Всего: | 17058,3 | 56 502,2 | 60841,7 | 57 962,6 | 18 010 | 210 383,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 17 058,3 | 45 496,2 | 49 136,3 | 46 745,4 | 18 010,0 | 176 455,2 |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | 0 | 11 006,0 | 11 705,4 | 11 217,2 | 0 | 33 928,6 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 2019 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, (%) |  |  |  | 85 | 90 | 91 | 91,5 | 93 |  |
| 2019 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % |  |  |  | 69,48 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Описание задач подпрограммы "Пассажирский транспорт

общего пользования"

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" будет реализована путем решения следующей задачи:

Задача.  Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров.

Решение задачи " Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров " обеспечивается реализацией основных мероприятий:

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг для населения в период 2018-2022 гг. планируется ежегодное проведение анализа количества маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки, в целях оптимизации и увеличения количества таких маршрутов.

Улучшение качества транспортных услуг возможно только при наличии объективной и оперативной информации о фактическом объеме оказанных услуг, что является решающим фактором оснащения предприятий-перевозчиков автоматизированными системами оплаты, учета и контроля пассажиров.

Внедрение системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте, учета проданных билетов и совершенных поездок направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности транспортных услуг в муниципальном сообщении.

Увеличение доли перевозок транспортом общего пользования сдерживается его низкой привлекательностью, основными причинами которой являются низкая комфортабельность и надежность подвижного состава в связи с физическим и моральным износом (сход с линии), низкая доля подвижного состава, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, недостаточная частота движения и отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей интермодальность пассажирского транспорта.

В целях повышения доли перевозок транспортом общего пользования необходимо обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.

Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок включает в себя следующие этапы:

исследование спроса на регулярные автобусные перевозки;

прогнозирование спроса населения на регулярные автобусные перевозки до 2022 года;

разработку плана мероприятий по реформированию сектора регулярных автомобильных пассажирских перевозок Лотошинского муниципального района до 2022 года.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы

«Пассажирский транспорт общего пользования»

Основным направлением развития транспортной сети на территории Лотошинского муниципального района является создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Цель - развитие единой сети автомобильных дорог на территории Лотошинского муниципального района.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение доли поездок, оплачиваемых с использованием единых транспортных карт, в общем количестве пассажирских поездок на конец года | 2018-2022 | Итого | 13460,5 | 209 416,1 | 17 058,3 | 56 502,2 | 60 350,4 | 57 495,2 | 18010 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 13460,5 | 175 487,5 | 17058,3 | 45 496,2 | 48 645,0 | 46 278,0 | 18010 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | 0 | 33 928,6 | 0 | 11 006,0 | 11 705,4 | 11 217,2 | 0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие1 "Организация транспортного обслуживания" |  | Итого: | 13460,5 | 209 416,1 | 17 058,3 | 56 502,2 | 60 350,4 | 57 495,2 | 18010 | Администрация Лотошинского муниципального района | Повышение доступности транспортных услуг для населения |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 13460,5 | 175 487,5 | 17058,3 | 45 496,2 | 48 645,0 | 46 278,0 | 18010 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | 0 | 33 928,6 | 0 | 11 006,0 | 11 705,4 | 11 217,2 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | Итого: | 13460,5 | 209 376,1 | 17 048,3 | 56 502,2 | 60 340,4 | 57 485,2 | 18000 | Администрация Лотошинского муниципального района | Повышение доступности транспортных услуг для населения |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района (Софинансирование) | 13460,5 | 175 447,5 | 17048,3 | 45 496,2 | 48 635,0 | 46 268,0 | 18000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | 0 | 33 928,6 | 0 | 11 006,0 | 11 705,4 | 11 217,2 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Погашение кредиторской задолженности за предоставление транспортных услуг |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района | Повышение доступности транспортных услуг для населения |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок |  | Итого: | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |

Паспорт подпрограммы   2

«Строительство  и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

на 2018 – 2022 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Сокращение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
|  |  |  | 56,9 | 50 | 44,6 | 39,2 | 33,7 | 28,3 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  | Всего: | 18 374,2 | 16 412,5 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600 | 40 797,9 |
|  |  | Администрация Лотошинского Муниципального района | Средства бюджета Московской области | 15 200,0 | 15 009,3 | 0 | 0 | 0 | 30 209,3 |
|  |  | Администрация Лотошинского Муниципального района | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 3 174,2 | 1 403,2 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600,0 | 10 588,6 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лотошинского муниципального района |  |  |  | 137,7 | 161 | 161 | 161 | 161 |  |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  |  |  | 61,3 | 60,3 | 59,3 | 58,2 | 57,6 |  |
| Протяженность обслуживаемой по содержанию сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района |  |  |  | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |  |
| 2019.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения(при наличие объектов в программе),км/пог.м |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района, в общей численности населения Лотошинского муниципального района |  |  |  | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,17 |  |

- Описание задач подпрограммы "Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов»

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов " будет реализована путем решения двух задач.

Задача 1. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2018-2022 годы составит более 30 км.

Решение данной задачи обеспечивается реализацией мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов поселений, входящих в состав Лотошинского муниципального района.

Задача 2. Обеспечение прироста площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующих нормативным требованиям.

Площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние за период с 2018-2022 годы должна составить 52,8 тыс.м2.

Финансирование мероприятия задачи 2 осуществляться за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов района, и поселений, входящих в состав Лотошинского муниципального района

- Строительство автомобильных дорог общего пользования будет реализовано путем решения задач по строительству автомобильных дорог общего пользования, и обеспечивается реализацией основных мероприятий:

- строительство автомобильных дорог общего пользования;

- проектирование автомобильных дорог общего пользования.

- В период с 2018-2022 г.г. намечено построить 3,0 км автодорог общего пользования местного значения, отвечающих транспортно-эксплуатационным показателям (обеспеченная скорость, пропускная способность, уровень загрузки движения, непрерывность, комфортность и безопасность движения).

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области, бюджета Лотошинского муниципального района, бюджета городского поселения Лотошино.

- Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

- "Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

- территориям многоквартирных домов»

Рост автомобильного парка и условия безопасности движения предъявляют высокие требования к автомобильным дорогам, в частности, к их технико-эксплуатационным характеристикам, прочности и долговечности дорожных сооружений, ровности и шероховатости поверхности покрытий, а также к качеству выполняемых работ.

На начало 2018 года на территории Лотошинского муниципального района общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 137,7 км, в том числе не отвечающих нормативным требованиям – 85,2 км.

В рамках подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» будут выполнены следующие мероприятия:

с целью обеспечения нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования с 2018-2022 годы будет выполнен ремонт 30 км дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

для обеспечения комфортного проживания жителей Лотошинского муниципального района с 2018-2022 г.г. будет выполнен ремонт 1252,8 тыс.м2 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Состояние дорог существенно влияет на себестоимость перевозок, финансовые показатели автотранспортных предприятий и безопасность движения.

- Дороги общего пользования местного значения, проходящие по населенным пунктам Лотошинского муниципального района, имеют большой разброс по территории района.

- Мероприятия подпрограммы по проектированию и строительству автомобильных дорог обеспечивают создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения.

- Выполнение мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы "Строительство  и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий

многоквартирных домов»

Основным направлением развития сети автомобильных дорог на территории Лотошинского муниципального района является создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Необходимо увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

Цель - развитие единой сети автомобильных дорог на территории Лотошинского муниципального района.

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории Лотошинского муниципального района являются:

Строительство новых направлений автомобильных дорог.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Задача 1. Сокращение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | 2018-2022 | Итого: | 2469,0 | 40 797,9 | 18 374,2 | 16 412,5 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600,0 | Администрация Лотошинского муниципального района, поселения | Сокращение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 30 209,3 | 15 200 | 15 009,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства Лотошинскому муниципальному району | 2469 | 10 588,6 | 3 174,2 | 1 403,2 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых дорог общего пользования" | 2018-2022 | Итого: | 2469,0 | 40 797,9 | 18 374,2 | 16 412,5 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600,0 | Администрация Лотошинского муниципального района |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0 | 30 209,3 | 15 200 | 15 009,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Лотошинского муниципального района | 2469,0 | 10 588,6 | 3 174,2 | 1 403,2 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Лотошино | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
|  |  |  | средства бюджета сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2018-2022 | Итого: | 2469,0 | 40 797,9 | 18 374,2 | 16 412,5 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600 | Администрация Лотошинского муниципального района | Сокращение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 30 209,3 | 15 200 | 15 009,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 2469 | 10 588,6 | 3 174,2 | 1 403,2 | 945,0 | 1 466,2 | 3 600 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Лотошино | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | * | * | * | * | * | * | * | Администрации поселений | Строительство автомобильных дорог общего пользования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области (субсидии) | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 2. | Задача 2 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района, администрация | Строительство автомобильных дорог общего пользования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования» |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района | Строительство автомобильных дорог общего пользования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района, |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год ремонта | Протяженность ремонта, км. | Тип работ (ремонт/капитальный ремонт) | Адрес производства работ по GPS координатам. Начало, широта и долгота | Источники финансирования | Стоимость ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Власово (участок №2) Лотошинский район Московская область | 2018 | - | Ремонт | 56.232360, 35.911825 56.230129, 35.909822 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 609 026,33 |
| 2 | Автодорога д.Коноплево (участок №2) | 2018 | - | Ремонт | 56.428954, 35.465207 56.430701, 35.461529 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1 422 361,09 |
| 3 | Автодорога с. Микулино, ул Школьная | 2018 | 0,55 | Ремонт | 56.441815, 35.610090 56.438131, 35.604530 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1 249 782,52 |
| 4 | п. Торфяной Лотошинский район Московская область | 2018 | 0,43 | Ремонт | 56.192864, 35.924183 56.187506, 35.918708 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1 495 161,65 |
| 5 | д. БреневоЛотошинский район Московская область | 2018 | 1,00. | Ремонт | 56.233477, 35.814724 56.233967, 35.817942 56.232796, 35.816268 56.228086, 35.810282 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 3 188 271,74 |
| 6 | д. Ушаково Лотошинский район Московская область | 2018 | 0,66 | Ремонт | 56.198957, 35.659498 56.195212, 35.661866 56.198257, 35.659740 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 2 685 774,2 |
| 7 | Автодорога д. Введенское, ул. Заречная | 2018 | 1,26 | Ремонт | 56.378288, 35.634977 56.372770, 35.624830 | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 4 372 476,85 |
| 8 | Автомобильная дорога д.Мармыли, с/п Ошейкинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,7 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 2486992,52 |
| 9 | Автомобильная дорога д.Матвейково, с/п Ошейкинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,5 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 2711466,29 |
| 10 | Автомобильная дорога п.Торфяной, с/п Ошейкинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,5 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1813837,04 |
| 11 | Автомобильная дорога д.Ушаково, участок №3, с/п Ошейкинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,334 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1865630,36 |
| 12 | Автомобильная дорога д.Афанасово, ул.Новая, с/п Микулинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,750 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 2038662,34 |
| 13 | Автомобильная дорога д.Введенское центральная усадьба (участок №2), с/п Микулинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,255 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1302849,28 |
| 14 | Автомобильная дорога д.Коноплево (уч.2), с/п Микулинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,335 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1027750,12 |
| 15 | Автомобильная дорога с. Микулино, (участок №2), с/п Микулинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,485 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1605062,35 |
| 16 | Автомобильная дорога д.Немки, с/п Микулинское, Лотошинского района Московской области | 2019 | 0,49 | Ремонт |  | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Лотошинского муниципального района. | 1810466,06 |

Паспорт подпрограммы 3

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования

Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы Задача 2 подпрограммы |  | Содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района (км) Увеличение парка специализированной дорожной техники, количество приобретенной техники, (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  |  | Всего: | 3 010,2 | 4 722,4 | 3 820,0 | 3 821,0 | 2 320,0 | 17 693,6 |
|  | «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» | Администрация Лотошинского муниципального района | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 3 010,2 | 4 722,4 | 3 820,0 | 3 821,0 | 2 320,0 | 17 693,6 |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | * | * | * | * | * | * |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) км/ тыс.кв.м |  |  |  | * | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 | 5,19/36,33821 |  |

- Описание задач подпрограммы

- "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района»

- Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» будет реализована путем решения задач по содержанию 130,7 км автодорог.

- Успешная работа автомобильного транспорта в значительной степени зависит от состояния существующих автомобильных дорог.

- При проведении работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог должны осуществляться мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации движения.

- К основным мероприятиям по обеспечению безопасности движения и улучшению его организации относятся:

- поддержание требуемой ровности покрытия, устранение дефектов покрытий в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций;

- поддержание поверхности дороги в чистом состоянии путем своевременного удаления с нее пыли, грязи, песка и предотвращения возможности выезда на дорогу транспортных средств в не предусмотренных для этой цели местах;

- предупреждение образования и ликвидации зимней скользкости.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района и бюджета городского поселения .

- Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

- "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района»"

- Дороги общего пользования местного значения, проходящие по населенным пунктам Лотошинского муниципального района, имеют большой разброс по территории района.

- Работы по содержанию и текущему ремонту дорог должны обеспечивать непрерывное, безопасное и удобное движение автотранспорта по дорогам с заданными скоростями, систематически повышать технический уровень и эксплуатационные качества дорог. Выполнение этих задач возможно лишь при использовании современных материалов и применении прогрессивных методов работ по содержанию и ремонту дорог.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации,

- преобразования в рамках подпрограммы "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района»"

- Необходимо создание на территории Лотошинского муниципального района условий для круглогодичной доступности сети автомобильных дорог для населения.

- Основные направления:

- -  соблюдение директивных сроков содержания дорог в зимний период;

- -  устранение дефектов на покрытии автодорог в нормативные сроки.

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Задача 1 Содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Лотошинского муниципального района | 2018-2022 | ИТОГО: | 280,0 | 17 693,6 | 3 010,2 | 4 722,4 | 3820,0 | 3821,0 | 2 320,0 |  |  |
|  |  |  | Средства администрации Лотошинского муниципального района | 280,0 | 17 693,6 | 3010,2 | 4 722,4 | 3820,0 | 3821,0 | 2 320,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования" | 2018-2022 | ИТОГО: | 280,0 | 17 437,1 | 2 793,2 | 4 682,9 | 3820,0 | 3821,0 | 2 320,0 | Администрация Лотошинского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 280,0 | 17 437,1 | 2 793,2 | 4 682,9 | 3820,0 | 3821,0 | 2 320,0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Лотошино |  | * | * | * | * | * | * |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог | 2018-2022 | Итого: |  | 17 437,1 | 2 793,2 | 4 682,9 | 3820,0 | 3821,0 | 2 320,0 |  | Обеспечение чистоты и порядка на улично-дорожной сети |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 17 437,1 | 2 793,2 | 4 682,9 | 3820,0 | 3821,0 | 2 320,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Техническая инвентаризация и паспортизация дорог общего пользования" | 2018-2022 | Итого: | 280,0 | 256,6 | 217,0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 280,0 | 256,6 | 217,0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1. | Разработка паспортов автомобильных дорог общего пользования | 2018-2022 | Итого: | 280,0 | 256,6 | 217,0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 280,0 | 256,6 | 217,0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети

Лотошинского муниципального района»

на 2018 – 2022 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч населения (социальный риск) (количество погибших на 100 тысяч населения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) период | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
|  |  |  | 27,8 | 21,81 | 15,8 | 13,1 | 11,82 | 10,41 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | "Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района" | Администрация Лотошинского муниципального района | Всего: | 245,9 | 101,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 526,9 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 245,9 | 101,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 526,9 |
|  |  |  | Средства бюджета поселений | * | * | * | * | * | * |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 2019 ДТП- снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения На дорогах регионального значения На дорогах муниципального значения на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения |  |  |  | 18,23 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |  |
| Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) |  |  |  | 9032 | 9182 | 9332 | 9482 | 9632 |  |
| Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования, (единиц) |  |  |  | 8898 | 9050 | 9170 | 9330 | 9570 |  |
| Нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  | 7108 | 7252 | 7900 | 7920 | 7970 |  |
| 2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Внедрение ГЛОНАСС - степень внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС |  |  |  | 96,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2019.Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) машиноместа |  |  |  | 34 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |

Описание задач подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» будет реализована путем решения следующих задач:

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.

Основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» – обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети осуществляются на основании результатов учета и анализа причин дорожно-транспортных происшествий, материалов обследований и осмотров автомобильных дорог, а также результатов анализа эффективности проводимых ранее мероприятий.

Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети обеспечивается обустройством наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, нанесением дорожной разметки, обустройством и ремонтом искусственных дорожных неровностей.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» обеспечит снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории Лотошинского муниципального района к 2022 году до 0 чел., погибших в ДТП на 100 тыс. населения.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района и средств бюджета городского поселения Лотошино.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района»

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» направлена на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, организации парковочного пространства.

Высокие темпы прироста транспортного парка Лотошинского муниципального района создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 10 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения) согласуются в целом с приоритетными задачами социально-экономического развития и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Лотошинского района, создание условий для роста его численности.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района»

Основные направления мероприятий подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района":

-  приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения, защита их законных прав и интересов;

-  приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения;

- соблюдение интересов участников дорожного движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

-   единый и системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения;

-   круглогодичная информативность дорожной инфраструктуры;

- создание условий для соблюдения участниками дорожного движения единого порядка дорожного движения на дорогах, улицах, в жилых зонах, дворовых территориях, на прилегающих территориях и на объектах дорожного сервиса в соответствии Правилами дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения

на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г |  |  |
|  | Задача 1 |  | Итого: | 65 | 526,9 | 245,9 | 101,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |  | Сокращение дорожно-транспортного травматизма |
|  | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч населения | 2018-2022 | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 65 | 526,9 | 245,9 | 101,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети" | 2018-2022 | Итого: | 65 | 526,9 | 245,9 | 101,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 65 | 526,9 | 245,9 | 101,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проекта организации дорожного движения | 2018-2022 | Итого: | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение и установка дорожных знаков | 2018-2022 | Итого: | 35 | 270,0 | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 35 | 270,0 | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение светоотражающих значков и флипперов для первоклассников | 2018-2022 | Итого | 6 | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 6 | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |
| 1.1.5 | Приобретение баннера БДД | 2018-2022 | Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6 | Обучение водителей школьных автобусов по программам, разработанным в соответствии с требованиями ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 2018-2022 | Итого | 24 | 20,9 | 9,9 | 11,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 24 | 20,9 | 9,9 | 11,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7 | Мониторинг парковочных мест | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |