О внесении изменений в муниципальную программу  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Руководствуясь п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района», в целях приведения  в соответствие с объемами финансирования муниципальной программы,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу Лотошинского муниципального района «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017г №966 (с изменениями №292 от 21.03.2018,№573 от 31.05.2018, №945 от 03.09.2018, №1266 от 27.11.2018, №1487 от 29.12.2018, №324 от 12.04.2019, №630 от 16.07.2019, №935 от 11.10.2019, №973 от 25.10.2019) согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Лотошинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лотошино  Попова В.А.

Глава городского

округа Лотошино 		                                                          			Е.Л. Долгасова

Разослать: Шагиеву А.Э., ФЭУ-2, отделу по экономике и перспективному развитию, КСП, 	отделу по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи,  ГАУ МО «Информационное 	агентство», прокурору Лотошинского района, в дело

Утверждена

постановлением Главы

городского     округа Лотошино

от 31.12.2019 №1313

Муниципальная программа

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района  на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Лотошинского муниципального района

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Лотошинского муниципального района курирующий вопросы коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. «Чистая вода » 2. «Очистка сточных вод» 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого | 32 014,0 | 16 708,5 | 12 501,5 | 1 092,0 | 1 092,0 | 620,0 |
| Бюджет Московской области | 11 000,0 | 0 | 11 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 5 172,0 | 2 066,5 | 1201,5 | 792,0 | 792,0 | 320,0 |
| Бюджет поселений (средства Московской области) | 12 907,8 | 12 907,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 1 434,2 | 1 434,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Основные целевые показатели муниципальной программы |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2019 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения , % |  | 88,4 | 91,6 | 94,3 | 97,3 | 99,7 |
| 2019 Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, куб.км/год |  | * | * | * | * | * |
| - Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед./тыс.куб.м/сутки. |  | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % |  | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |
| 2019 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, ед./тыс.куб.м/сутки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019 Бережливый учет-Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, % |  | 41,6 | 64,2 | 70,8 | 85,4 | 100 |
| 2019 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В,C,D) % |  | 20,4 | 25,93 | 31,5 | 37,0 | 42,6 |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в том числе: 1)Газ план на 01.10.2018- 0 тыс.руб/тыс.чел 2) электроэнергия на 31.12.2018- о тыс.руб/тыс.чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осеннее - зимнему периоду, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидент) на коммунальных объектов. |  | * | * | * | * | * |
| Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Лотошинского муниципального района Московской области ,% |  | * | * | * | * | * |
| Погашение задолженности за ТЭР в сумме 11 млн. руб., в т.ч. за газ в сумме 11 млн. руб. и за электроэнергию в сумме 0 млн. руб. и (или) за тепловую энергию в сумме 0 млн. руб. |  | - | 0 | - | - | - |
| Отсутствие ограничений в поставке ТЭР |  | - | 0 | - | - | - |

- Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с   учетом реализации Программы

Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно- финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

- Цели и задачи Программы

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лотошинском муниципальном районе»  - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории  Лотошинского муниципального района.

Целями муниципальной программы являются:

1. Развитие и модернизация коммунальных систем.

2. Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

3. Обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности  инженерных систем.

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение аварийности инженерных сетей.

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и в целях решения ее основных задач входят следующие подпрограммы:

- «Чистая вода» (приложение № 1 к Программе);

- «Очистка сточных вод» (приложение № 2 к Программе);

- «Создание условий  для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» (приложение № 3 к Программе);

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 4 к Программе);

4. Финансирование Программы

Финансирование программы планируется с использованием бюджета Московской области, бюджетов городского и сельских поселений Лотошинского муниципального района, бюджета Лотошинского муниципального района, а также с привлечением внебюджетных источников.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Лотошинского муниципального района.

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района".

6.Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации

муниципальной программы

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения |
| --- | --- |
| Показатель 1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения , % | Значение показателя определяется по формуле Оп = 10×(Ni/Nобщ), где Оп – оценка показателя муниципального образования Nобщ – общее количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»); Ni - количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по показателям согласованными с территориальными отделами Роспотребназора (подтверждается ежеквартальными протоколами исследований воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»). |
| - Показатель 2 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед./тыс.куб.м/сутки. | Расчет в натуральном выражении по итогам выполнения мероприятий программы Значение показателя определяется на основании отчетных данных муниципального образования о количестве ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных в текущем финансовом году. |
| Показатель 3 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | Значение показателя определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренные формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. |
| Показатель 4 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, ед./тыс.куб.м/сутки | Расчет в натуральном выражении по итогам выполнения мероприятий программы Значение показателя определяется на основании отчетных данных муниципального образования о количестве построенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов сточных вод в текущем финансовом году |
| Показатель 5 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью, ед. | Расчет в натуральном выражении по итогам выполнения мероприятий программы |
| Показатель 6 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Расчет в натуральном выражении по итогам выполнения мероприятий программы |
| Показатель 7 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Расчет в натуральном выражении по итогам выполнения мероприятий программы |
| Показатель 8 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов % | Дмупу = (МУпу/МУобщ)х100%, где Дмупу - Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов МУпу – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов МУобщ – общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| Показатель 9 «Бережливый учет» % | Показатель рассчитывается по формуле: Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов на территории муниципального образования, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %; Кпу - количество многоквартирных домов на территории муниципального образования, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, ед.; Кмкд - общее количество многоквартирных домов Московской о, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, ед. |
| Показатель 10 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В,C,D) % | Показатель рассчитывается по формуле: Днорм = Кнорм / Кгос x 100%, где Кнорм - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), ед.; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, ед. Источник данных - энергетические декларации, заполняемые государственными органами и учреждениями Московской области в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Показатель 11 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в том числе: 1)Газ план на 01.10.2018- 0 тыс.руб/тыс.чел 2) электроэнергия на 31.12.2018- о тыс.руб/тыс.чел. | Расчет в натуральном выражении по итогам выполнения мероприятий программы |
| Показатель 12 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осеннее - зимнему периоду, % | Определяется как отношение фактического выполнения заданий по подготовке объектов и муниципальных образований к отопительному периоду к плановым показателям. Определяется по формулам: 4.1. ОЗП2-3 = 10×(ФВ/ПП) где ОЗП2-3 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 2 и 3 квартала; ФВ – фактическое среднее значение выполнения плановых показателей подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала; ПП - плановые значения показателя подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала. 4.2. ОЗП4 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 4 квартала и года. Определяется: Для муниципального района. Определяется по формуле: 10 × (П + АГ×0,25)×КН КП ОЗП4 = П – количество паспортов готовности к отопительному периоду, полученных от Ростехнадзора муниципальными образованиями района по результатам проверок; АГ – количество актов готовности к отопительному периоду, полученных от Ростехнадзора муниципальными образованиями района по результатам проверок; КН – коэффициент неготовности к отопительному периоду. КН = 1 при отсутствии актов неготовности к отопительному периоду, полученных от Ростехнадзора муниципальными образованиями района по результатам проверок; КН = 0,8 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора от 1 до 20 процентов актов неготовности к отопительному периоду; КН = 0,6 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора от 21 до 60 процентов актов неготовности к отопительному периоду; КН = 0,4 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора от 61 до 80 процентов актов неготовности к отопительному периоду; КН = 0,2 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора свыше 80 процентов актов неготовности к отопительному периоду; КН = 0 при выявлении фактов непредставления Ростехнадзору проверяемыми муниципальными образованиями района документов и объектов для проведения проверок готовности к отопительному периоду. КП – количество плановых проверок Ростехнадзора готовности муниципальных образований района. |
| Показатель 13 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидент) на коммунальных объектов. | Определяется по формуле: (10 – (10 × КТНi / КТНimax)) + (10 – (10 × Тi / Тimax)) + (10 – (10 × Жi /Жimax)) 3 Оп = – Nсокр где Оп – оценка показателя муниципального образования; КТНi – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период; КТНimax – максимальное значение КТНi из 67 муниципальных образований; Тi – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями; Тimax – максимальное значение Тi из 67 муниципальных образований; Жi – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями; Жimax – максимальное значение Жi из 67 муниципальных образований; Nсокр – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу). При получении расчётного значения показателя, равного отрицательной величине, итоговое значение показателя принимается равным 0 баллам. При этом учитываются только те технологические нарушения (аварии, инциденты) на коммунальных объектах, в результате которых под отключение попал (или мог попасть) 1 МКД и более. Внутридомовые неисправности, влекущие отключение отдельных стояков, в расчет не берутся. |
| Показатель 14 Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Лотошинского муниципального района Московской области ,% | Определяется как значение отношение количества организаций, утвердивших инвестиционные программы, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской, умноженное на 10. Чем больше организаций, утвердивших инвестиционные программы, тем выше балл, но не более 10 баллов. Определяется по формуле: Дип = 10×(Qип/Qобщ), где Дип – оценка показателя муниципального образования; Qип – количество организаций, утвердивших инвестиционные программы (шт.); Qобщ – общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области (шт.). |

Приложение  1

к муниципальной программе Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Лотошинского муниципального района

на 2018-2022годы

Форма планируемых результатов муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  Лотошинского муниципального района  на 2018-2022годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Лотошинского муниципального района |  |  | 2019 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, | % |  | 88,4 | 91,6 | 94,3 | 97,4 | 99,7 |
|  |  |  |  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ,ВНС и станций водоподготовки | Ед/тыс.куб.м/сутки. | 1 | 2 (д.Введенское, д.Стрешневы горы) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Лотошинского муниципального района |  |  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | %. |  | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, | ед./тыс.куб.м/сутки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод | Куб.км/год | * | * | * | * | * | * |
|  | Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Лотошинского муниципального района |  |  | 2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью.. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Строительство , реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Лотошинского муниципального района |  |  | 2019 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры. | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2019 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в том числе: 1)Газ план на 01.10.2018- 0 тыс.руб/тыс.чел 2) электроэнергия на 31.12.2019 | тыс.руб/тыс.чел. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осеннее - зимнему периоду, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидент) на коммунальных объектов. | ед | 0 | * | * | * | * | * |
|  |  |  |  | Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Лотошинского муниципального района Московской области ,% | % | 0 | * | * | * | * | * |
|  |  |  |  | Погашение задолженности за ТЭР (в т.ч. за газ в сумме 11 млн. руб.) | Млн.руб. | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Отсутствие ограничений в поставке ТЭР | Количество ограничений | - | - | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма 4«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  | 2019 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2 Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  | 2019 Бережливый учет-Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресоурсов,% | % | 27 | 41,6 | 64,2 | 70,8 | 85,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности в в бюджетной сфере |  |  | 2019 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,C,D) | % | 14,8 | 20,4 | 25,93 | 31,5 | 37,0 | 42,6 |

Приложение № 2

К муниципальной программе «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы

Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | модернизация систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Подпрограмма "Чистая вода" | Администрация Лотошинского муниципального Района | Всего: в том числе: | 15 492,0 | 880,5 | 0 | 0 | 0 | 16 372,5 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 1 150,0 | 880,5 | 0 | 0 | 0 | 2 030,5 |
|  |  | Поселения муниципального района | Бюджет поселений (средства Московской области) | 12 907,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 907,8 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 1 434,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 434,2 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2019 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, % |  |  |  |  | 88,4 | 91,6 | 94,3 | 96,7 | 98,1 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед./тыс.куб.м/сутки. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Описание цели подпрограммы 1.

Для достижения цели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и решения проблем в сфере водоснабжения в рамках Подпрограммы I планируется решить путём увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 1.

Для обеспечения надежного и устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры необходимо провести работы по модернизации на объектах водоснабжения.

Путем модернизации и ремонта на объектах водоснабжения будет достигнута цель повышения надежности работы системы водоснабжения. Для обеспечения надежного водоснабжения запланировано замена оборудования, внедрение автоматической системы диспетчерского контроля и управления водозаборных на территории Лотошинского муниципального района  для уменьшения количества аварий и повышения производственной безопасности.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы 1.

Для обеспечения безаварийной работы и надежности коммунальных объектов на территории Лотошинского муниципального района в рамках подпрограммы намечены мероприятия по модернизации объектов водоснабжения, с заменой технологического оборудования, а также автоматизация и диспетчеризация ВНС.

Приложение №1

к подпрограмме 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

Муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Лотошинского муниципального района | Итого | 2018г.-2022г | 0 | 16 372,5 | 15 492,0 | 880,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 2 030,5 | 1 150,0 | 880,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0 | 14 342,0 | 14 342,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Итого | 2018г.-2022г | 0 | 14 342,0 | 14 342,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Лотошинского муниципального района, средства бюджета поселений | Ввод объекта в эксплуатацию объекта, обеспечение качественной водой |
|  |  | Бюджет поселения (средства Московской области) |  | 0 | 12 907,8 | 12 907,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 1 434,2 | 1 434,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | Итого | 2018г.-2022г. | 0 | 2145,1 | 1150,0 | 995,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 2145,1 | 1150,0 | 995,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Создание и восстановление объектов водоснабжения | Итого | 2018г.-2022г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Чистая вода»  муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности»  Лотошинского муниципального

района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммой «Чистая вода» муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства, реконструкции, капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Источники финансирования |  | финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1.1.1. | Станция обезжелезивания | 2018г. | 0 | 0 | 0 | Итого | 2 030,5 | 1 150,0 | 880,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 2 030,5 | 1 150,0 | 880,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Строительство водопровода и станции обезжелезивания в д.Стрешневы Горы Лотошинского муниципального района городского поселения Лоотошино Московской области (II этап) | 2018г. | Производительность станции обезжелезивания -7,52 куб.м/час | 1432,0 | 0 | Итого | 14 342,0 | 14 342,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Городского поселения (бюджет Московской области) | 12 907,8 | 12 907,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Городского поселения | 1 434,2 | 1 434,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Содержание и

развитии инженерной  инфраструктуры и

энергоэффективности» Лотошинского

муниципального  района  на 2018-2022годы

Паспорт подпрограммы 2  «Очистка сточных вод» муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района» на 2018-2022годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Очищение сточных вод до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |  |
|  | Подпрограмма «Очистка сточных вод» | Администрация Лотошинского муниципального района | Всего: в том числе: | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  | Городское поселение Лотошино | Бюджет городского поселения Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % |  |  |  |  | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |  |
| 2019 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, ед./тыс.куб.м/сутки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, Куб.км/год |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |

Описание цели подпрограммы 2.

Для достижения цели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и решения проблем в сфере водоотведения в рамках Подпрограммы 2 планируется решить путем увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 2.

Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической безопасности. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превышаются предельно допустимые показатели сточных вод по различным критериям. Очистка сточных вод проводится с целью устранения вредных и опасных свойств, которые могут привести к пагубным последствиям в окружающей среде. Применений технологий очистки направлено на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию вредных компонентов.  Для обеспечения надежного и устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры необходимо провести работы по модернизации на объектах водоотведения.

Путем модернизации и ремонта на объектах водоотведения будет достигнута цель повышения надежности работы системы водоотведения. Для обеспечения надежного водоотведения планируется замена оборудования на очистных сооружениях, установка частотного преобразователя на электропривод воздуходувки очистных сооружениях для уменьшения количества аварий и повышения производственной безопасности и экологической безопасности.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования

отдельных сфер, реализуемых в рамках подпрограммы 2.

Подпрограмма 2, направленная на реализацию мероприятий по следующим концептуальным направлениям путем снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод при проведении реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации.

Учитывая положения стратегии, определена государственная политика в сфере водоотведения, направленная на:

охрану здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение.

Для обеспечения безаварийной работы, надежности коммунальных объектов и улучшения качества очищенных вод в рамках подпрограммы намечены мероприятия по замене технологического оборудования на очистных сооружениях.

Приложение №1

К подпрограмме 2 «Очистка сточных вод»

муниципальной программы «Содержание и развитие

инженерной  инфраструктуры и энергоэффективности»

Лотошинского  муниципального района» на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Очистка сточных вод» муниципальной программы «Формирование Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Лотошинского муниципального района | Итого | 2018-2022 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЛМР |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | Бюджет муниципального района | 2018-2022 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  | Снижение аварийности на водопроводных сетях |
| 1.2. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод | Бюджет муниципального района | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории Лотошинского муниципального района | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЛМР |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЛМР, Ресурсоснабжающая организация |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт канализационных коллекторов | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных насосных станций | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Лотошинского муниципального района  на 2018-2022годы

Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  | Снижение аварийности инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  | Всего: в том числе: | 596,0 | 11 542,0 | 692,0 | 692,0 | 120,0 | 13 642,0 |
|  |  |  | Средства Бюджета МО | 0 | 11 000,0 | 0 | 0 | 0 | 11 000,0 |
|  |  | Администрация Лотошинского муниципального района | Бюджет Лотошинского муниципального района | 596,0 | 542,0 | 692,0 | 692,0 | 120,0 | 2 642,0 |
|  |  | Городское поселение Лотошино | Бюджета городского поселения Лотошино (средства Московской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджета городского поселения Лотошино | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 2019 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков, ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в том числе: 1)Газ план на 01.10.2018- 0 тыс.руб/тыс.чел 2) электроэнергия на 31.12.2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осеннее - зимнему периоду, % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидент) на коммунальных объектов. |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Лотошинского муниципального района Московской области ,% |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
| Погашение задолженности за ТЭР в сумме 11 млн. руб., в т.ч. за газ в сумме 11 млн. руб. и за электроэнергию в сумме 0 млн. руб. и (или) за тепловую энергию в сумме 0 млн. руб. |  |  |  |  | - | 0 | - | - | - |
| Отсутствие ограничений в поставке ТЭР |  |  |  |  | - | 0 | - | - | - |

Описание цели подпрограммы 3.

Для достижения цели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и решения проблем в сфере коммунального хозяйства в рамках настоящей подпрограммы планируется решить путем обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения).

Решение указанной цели будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Лотошинского муниципального района, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 3.

Развитие коммунального комплекса Лотошинского муниципального района направлено на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан.

Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности соответствующих организаций, которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на аварийно-восстановительные работы.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа.

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному периоду ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ.

Администрацией Лотошинского муниципального района утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ для обеспечения оперативного контроля за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями, а также управляющими организациями и муниципальными учреждениями.

Основным ресурсоснабжающим предприятием является муниципальное предприятие «Лотошинское ЖКХ». Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение надежной эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Реализация инвестиционных программ организации коммунального комплекса МП «Лотошинское ЖКХ» позволит решить проблемы, повысить надежность систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения города путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние в Лотошинском муниципальном районе.

Решение указанных проблем осуществляется в рамках Подпрограммы 3 путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Лотошинского муниципального района.

В результате реализации указанного мероприятия будут созданы, реконструированы и отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной и частной форм собственности, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

Основное мероприятие 2 - Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования

отдельных сфер, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы 3.

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Для достижения стратегической цели необходима реализация мероприятий по следующим концептуальным направлениям модернизации коммунального комплекса:

развитие конкуренции, привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства на рыночных условиях;

повышение эффективности управления инфраструктурой, стимулирование энергосбережения;

переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры;

формирование системы мотивации участников правоотношений в коммунальном секторе, стимулирующей их к рациональному и энергоэффективному поведению.

Для обеспечения безаварийной работы и надежности коммунальных объектов на территории Лотошинского муниципального района в рамках подпрограммы намечены мероприятия по модернизации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также замена ветхих инженерных сетей.

Приложение №1

к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения

качественными жилищно-коммунальными услугами»

муниципальной программы «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство , реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Лотошинского муниципального района | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино (Средства Московской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г.п.Лотошино |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения ,водоотведения и т.п.) | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г.п.Лотошино |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт, на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения , водоотведения и т.п.) | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения Лотошино |  |
| 1.3 | Строительство, реконструкция , модернизация объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований за счет внебюджетных средств . (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения ,водоотведения и т.п.) | Итого | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение работ по капитальному ремонту |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино (Средства Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения Лотошино |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 2018-2022гг. | 120,0 | 540,0 | 120,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 120,0 | 540,0 | 120,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 120,0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино |  | 0 | * | * | * | * | * | * | Администрация городского поселения Лотошино |  |
| 2.1 | Актуализация схем водоснабжения водоотведения | Итого | 2018-2022гг. | 120,0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 120,0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино |  | 0 | * | * | * | * | * | * | Администрация городского поселения Лотошино |  |
| 2.2 | Актуализация схем теплоснабжения | Итого | 2018-2022гг. | 0 | 390,0 | 120,0 | 0 | 0 | 150,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 0 | 390,0 | 120,0 | 0 | 0 | 150,0 | 120,0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Бюджет городского поселения Лотошино |  | 0 | * | * | * | * | * | * | Администрация ГПЛ |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 2018-2022гг | 0 | 2 102,0 | 476,0 | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 0,0 | Администрация муниципального района |  |
| 3.1 | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 2018-2022гг | 0 | 2 102,0 | 476,0 | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 0,0 | Администрация Лотошинского муниципального района |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства г.о. Лотошино» | Средства бюджета Московской области | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 11 000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района | Погашение задолженности за ТЭР |
| 4.1 | «Возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей» | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 2018-2022гг. | 0 | 0 | 0 | 11 000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района | Отсутствие ограничений в поставке ТЭР |

Приложение №5

к муниципальной программе «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Лотошинского муниципального района

на 2018-2022годы

Паспорт подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; 2. Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования; 3. Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Всего: в том числе: | 620,5 | 621,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 2 541,5 |
|  |  | Администрация Лотошинского муниципального района | Бюджет Лотошинского муниципального района | 320,5 | 321,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 1041,5 |
|  |  | Городское поселение Лотошино | Бюджет городского поселения Лотошино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 2019 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019 Бережливый учет-оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, % |  |  |  |  | 41,6 | 64,2 | 70,8 | 85,4 | 100 |
| 2019 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,C,D) % |  |  |  |  | 20,4 | 25,93 | 31,5 | 37,0 | 42,6 |

Описание цели подпрограммы 4.

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Лотошинского муниципального района, а также создание условий для перехода экономики на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы в сфере деятельности организаций и муниципальный учреждений для повышения энергетической эффективности на территории Лотошинского муниципального района предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 - Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

Основное мероприятие 2 – Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

Основное мероприятие 3 - Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 4.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 60 - 80 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию и рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Лотошинского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 60 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

жилые здания - 20 - 30 процентов;

электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

энергоснабжение бюджетных учреждений - в диапазоне от 5 до 6 процентов.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов средств бюджета Лотошинского муниципального района.

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам он составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды энергоснабжающих организаций и управляющих компаний ЖКХ превышают нормативные.

Анализ фактического использования ТЭР муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, показал, что бюджетные организации имеют потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 8% до 20%.

В целях снижения удельной энергоемкости экономики Лотошинского муниципального района необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории Лотошинского муниципального района.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Лотошинского муниципального района.

Реализация мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры направлено на повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии, объектах по водоснабжению и водоотведению.

Приложение №1

к подпрограмме 4 «Энергосбережение»

муниципальной программы «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Лотошинского муниципального района на 2018-2022годы

Перечень мероприятий подпрограммы  4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы  «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере | Итого | 2018-2022 | 0 | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 1.1. | Установка ,замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Итого | 2018-2022 | 0 | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде | Итого | 2018-2022 | 0 | 2132,5 | 400,0 | 532,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 632,5 | 100,0 | 232,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 140 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 2.1 | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Итого | 2018-2022 | 140 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 140 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 2.2 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном имуществе | Бюджет Лотошинского муниципального района | 2018-2022 | 0 | 671,0 | 100 | 232,5 | 100 | 100 | 100 | КУИ Лотошинского муниципального района |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Итого | 2018-2022 | 0 | 272,5 | 172,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 272,5 | 172,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 3.1 | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отопления | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 3.2 | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 3.3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Итого | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 3.4 | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Итого | 2018-2022 | 0 | 261 | 172,5 | 88,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 261 | 172,5 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 3.5 | Установка автоматизированной системы регулирования освещения, датчиков движения и освещенности | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
| 3.6 | Повышение теплозащиты наружних стен, укрепление кровли и чердачных помещений | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | *(Крыша ДШИ) | * | * | * | * | Администрация муниципального района |  |
| 3.7 | Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 3.8 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МП «Лотошинское ЖКХ» |  |
| 3.9 | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Итого | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |